Viewed PRODUZIONE.md:1-199

Viewed SETUP_SERVIZI.md:1-100

Ecco la guida completa, trasparente e pratica per **mettere online AllerTgy**, con la stima esatta dei **costi** e la **tabella di marcia passo-passo**.

---

# 💰 1. I COSTI: Quanto costa lanciare e mantenere AllerTgy?

AllerTgy è stata progettata con un'architettura moderna e leggera. Nella fase di lancio e per i primi mesi, i costi fissi sono **estremamente contenuti**.

### A. Costi di Registrazione Account (Una Tantum e Annuali)

| Voce | Costo | Frequenza | A cosa serve |

|---|---:|---|---|

| **Dominio Web** (es. `allertgy.it`) | ~**10 €** | All'anno | Nome del brand per API, dashboard e sito |

| **Google Play Developer** | ~**23 €** ($25) | **Una tantum** (a vita) | Pubblicare l'app su smartphone Android |

| **Apple Developer Program** | ~**92 €** ($99) | All'anno | Pubblicare l'app su iPhone (App Store) e TestFlight |

| **TOTALE AVVIO STORE & DOMINIO** | **~125 €** | *(il 1° anno, poi solo Apple + Dominio)* |

---

### B. Costi di Infrastruttura Mensili (Server & Servizi Cloud)

| Servizio | Piano Consigliato | Costo Mensile | Note |

|---|---|---:|---|

| **VPS Backend (FastAPI)** | Hetzner Cloud (CX22) o Hostinger VPS | **~5 € – 6 €** | Server Linux sempre attivo per le API e i dati |

| **Database MySQL** | Hostinger (già attivo) o incluso nel VPS | **0 €** | Già compreso nel tuo hosting |

| **Dashboard Web & Vetrina** | Vercel (Tier Hobby) | **0 €** | Hosting gratuito, velocissimo, SSL/HTTPS automatico |

| **Cloudflare R2** | Free Tier (10 GB inclusi) | **0 €** | Archiviazione privata foto menù e referti medici |

| **Email Transazionali (Resend)**| Free Tier (3.000 email/mese) | **0 €** | Email di benvenuto, recupero password e verifiche |

| **Google Gemini AI** | Google AI Studio (Tier Pay-as-you-go) | **~0 € – 3 €** | OCR referti e menù (i primi token sono gratuiti o a frazioni di centesimo) |

| **Notifiche Push (Expo EAS)** | Free Tier | **0 €** | Invio notifiche push illimitate |

| **Stripe (Pagamenti)** | Pay-per-transaction | **0 € fissi** *(1.5% + 0.25€ a transazione)* | Paghi solo una percentuale quando un ristoratore o utente si abbona |

| **TOTALE FISSO MENSILE** | | **~6 € – 9 € / mese** | **Costo di mantenimento quasi nullo** |

---

# 🏗️ 2. L'ARCHITETTURA DI PRODUZIONE

Ecco come i componenti del tuo progetto comunicheranno online:

```mermaid

flowchart TD

subgraph Clienti & Utenti

A[📱 App Mobile iOS / Android\nScaricate da App Store & Play Store]

B[💻 Dashboard Ristoratore & Landing\nhttps://app.allertgy.it su Vercel]

end

subgraph Backend & Logica

C[🌐 Server API FastAPI\nhttps://api.allertgy.it su VPS Docker]

end

subgraph Dati & Servizi

D[(🗄️ Database MySQL\nHostinger / VPS)]

E[☁️ Cloudflare R2\nStorage Referti & Foto]

F[💳 Stripe Live\nAbbonamenti B2B/B2C]

G[🤖 Google Gemini AI\nOCR Menù & Referti]

end

A -->|HTTPS API| C

B -->|HTTPS API| C

C --> D

C --> E

C --> F

C --> G

```

---

# 🚀 3. COSA FARE: Roadmap Operativa in 5 Fasi

Seguiamo questo ordine logico per non sprecare tempo né denaro:

```

[FASE 1: Account] ➔ [FASE 2: Backend Online] ➔ [FASE 3: Dashboard Web] ➔ [FASE 4: App Store] ➔ [FASE 5: Ristoratori Pilota]

```

---

### 🔹 FASE 1: Creazione Account & Dominio (1-2 giorni)

1. **Acquista il dominio** (es. `allertgy.it` o `allertgy.app`) su Hostinger, Cloudflare o Namecheap.

2. **Account Sviluppatore Mobile**:

- Iscriviti a [Google Play Console](https://play.google.com/console) ($25).

- Iscriviti ad [Apple Developer Program](https://developer.apple.com) ($99) tramite l'app Apple Developer su Mac/iPhone.

3. **Servizi Cloud**:

- [Google AI Studio](https://aistudio.google.com/apikey) per la chiave Gemini API.

- [Stripe](https://stripe.com) completando la verifica dell'attività per passare da modalità *Test* a *Live*.

- [Cloudflare](https://dash.cloudflare.com) creando un bucket **R2** privato chiamato `allertgy-storage`.

---

### 🔹 FASE 2: Messa Online del Backend API (Mezza giornata)

Il backend gestisce l'autenticazione, i menù, i profili allergeni e il semaforo.

1. **Configura il VPS (Ubuntu Linux)**:

- Apri il terminale del server ed esegui lo script già pronto nel tuo repository:

```bash

git clone <tuo-repo> allertgy

cd allertgy

./deploy/scripts/setup-vps.sh

```

2. **Imposta il file `.env` di Produzione** (nel backend):

- Imposta `APP_ENV=production`.

- Inserisci le credenziali MySQL Hostinger, la chiave `GEMINI_API_KEY`, le chiavi Stripe Live e le credenziali R2.

- Genera una chiave di sicurezza sicura per i token:

```bash

openssl rand -hex 64

```

3. **Punta il Dominio DNS**:

- Crea un record DNS di tipo `A`: `api.allertgy.it` ➔ `IP_DEL_TUO_VPS`.

4. **Verifica**:

- Apri `https://api.allertgy.it/health` nel browser: deve rispondere `{"status":"ok", "env":"production", "db":true}`.

5. **Attiva il Backup Automatico**:

- Imposta un cron notturno per salvare il database ogni notte (`backup-db.sh`).

---

### 🔹 FASE 3: Messa Online della Dashboard Web (1 ora)

La dashboard serve ai ristoratori per gestire menù e stampare i QR al tavolo.

1. Installa la CLI di Vercel:

```bash

cd dashboard-web

npm i -g vercel

vercel link

```

2. Imposta la variabile d'ambiente su Vercel:

- `VITE_API_URL` = `https://api.allertgy.it`

3. Pubblica:

```bash

vercel deploy --prod

```

4. Collega il dominio `app.allertgy.it` nel pannello di Vercel con un record `CNAME`.

---

### 🔹 FASE 4: Compilazione e Pubblicazione App Mobile (2–3 giorni)

Grazie a **Expo EAS**, non devi configurare server complessi per compilare l'app.

1. **Configura EAS**:

```bash

cd app-mobile

npm install -g eas-cli

eas login

eas init

```

2. **Crea la prima build di test (Preview)**:

- Per testare l'app su dispositivi fisici reali:

```bash

eas build --profile preview --platform all

```

3. **Crea la build definitiva di Produzione**:

```bash

eas build --profile production --platform all

```

4. **Invia agli Store**:

```bash

eas submit --platform ios

eas submit --platform android

```

5. **Compila le schede store**:

- Screenshot delle schermate (Home, Scanner QR, Semaforo Menù, Passaporto multilingua).

- Testo Privacy Policy e Termini (l'app tratta dati sanitari protetti dall'Art. 9 GDPR: il consenso esplicito e la cancellazione account sono già predisposti nell'app).

- Tempi di approvazione tipici: **1–3 giorni** per Apple, **2–5 giorni** per Google.

---

### 🔹 FASE 5: Beta Pilota con 5–10 Ristoranti Reali

Prima di fare marketing di massa:

1. Stampa i QR code per 5 ristoranti o bar amici.

2. Fai provare il flusso completo:

* **Ristoratore**: compila il menù dalla dashboard web e genera il QR.

* **Cliente**: scarica l'app, imposta le sue allergie, scansiona il QR al tavolo e vede i piatti verdi/gialli/rossi.

3. Raccogli i primi feedback diretti.

---

### 🎯 Riepilogo: Da dove iniziamo subito?

Se vuoi iniziare subito, i primi 2 passi concreti sono:

1. **Creare gli account essenziali** (Dominio, Apple, Google, Stripe).

2. **Configurare il file `.env` di produzione del backend** per verificare la connessione con Hostinger e i servizi live.

Dimmi su quale di questi step vuoi che ci concentriamo per primo e lo prepariamo insieme!